РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2013                                               с. Кордово	                                    № 6-п

О подготовке и проведении весеннего

двухмесячника по благоустройству

и озеленению населенных пунктов

на территории муниципального образования

Кордовский сельсовет

Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения населенных пунктов муниципального образования Кордовский сельсовет, на основании п.2 ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 8  Закона Красноярского края «О местном самоуправлении в Красноярском крае», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Курагинского района № 356-п от 16.04.2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Кордовский сельсовет с 01 мая 2013 по 30 июня 2013 года.

2. Организовать в период проведения двухмесячника субботник по уборке улиц, парков, газонов, придомовых территорий, территорий учреждений и предприятий. Определить день проведения субботника 08.05.2013 года.

3. Всем учреждениям, независимо от форм собственности, владельцам внутридомовых территорий, провести расчистку закрепленных и прилегающих территорий до 8 мая 2013 года

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов муниципального образования Кордовский сельсовет, (приложение 1)

5. Закрепить  расчистку территории за юридическими лицами в соответствии с приложением № 2

6. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, предпринимателям, владельцам жилых домов:

- организовать очистку территорий школьных, дошкольных учреждений, предприятий торговли, культуры, здравоохранения, предприятий и организаций независимо от форм собственности;

- привести в образцовое состояние здания, сооружения и территорию, закрепленные за этими объектами;

- организовать уборку приусадебных территорий;

- руководителям предприятий организовать вывоз мусора с закрепленных территорий;

7. Запретить высыпание мусора в не установленных местах - переулках, на обочинах дорог, прибрежной территории, в конце огородов.

8. Разместить информацию на стендах МО.

9. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,

Глава сельсовета                                                                                      В.Л.Кондратьев

# Приложение 1

К постановлению администрации

Кордовского сельсовета

от 24.04.2013 №  6-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и

озеленению населенных пунктов муниципального образования Кордовский сельсовет

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организовать работу по оформлению наглядной агитации о проведении двухмесячника на территории муниципального образования Кордовский сельсовет | До 07. 05. 2012 | Администрация Библиотеки |
| Проведение совещания с руководителями учреждений, предприятий, организаций по вопросам подготовки и проведения двухмесячника, оформление территорий к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне | До 06.05 2012 | Администрация |
| Организация участия граждан в проведении субботников | В течении двухмесячника | Администрация Совет ветеранов Совет депутатов Совет молодежи Уличные комитеты |
| Организация акции «Неделя памяти» по благоустройству кладбищ МО Кордовский сельсовет | 12.05.2013 г. | Администрация |
| Санитарная очистка прибрежной части водоемов. | До 10.06.2013 | Администрация Совет ветеранов Совет депутатов Совет молодежи Уличные комитеты |
| Установление единого санитарного дня по наведению порядка и поддержание чистоты в населенных пунктах | Ежемесячно | Администрация |
| Приведение здания администрации в надлежащий эстетический вид | До 30 мая 2013 | Администрация |
| Обустройство и очистка детских площадок | До 10 июня 2013 | Администрация Совет ветеранов Совет депутатов Совет молодежи Уличные комитеты |
| Приведение в надлежащее состояние дорог и улиц после распутицы | В течении двухмесячника | Администрация |
| Осмотр и ремонт мостиков после паводка | В течении двухмесячника | Администрация |

# Приложение 2

к постановлению администрации

Кордовского сельсовета

от 24.04.2013 №  6-п

| Наименование организации | Адрес места расположения |
| --- | --- |
| ООО «Курагинский промхоз» | с. Кордово, ул. Гагарина, 30 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 80 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 155 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 151 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Партизанская, 2 «А» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Береговая,13 «Б» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Береговая, 29 (прилегающая территория) |
|  | п. Журавлево, ул. Трактовая, 43 «А» (прилегающая территория) |
|  | п. Журавлево, ул. Трактовая, 21 «А» (прилегающая территория) |
| И.П. Килин Е.Л. | п. Журавлево, ул. Трактовая, 34 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 167 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 80 «А» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Гагарина, 82 (прилегающая территория) |
| И.П. Сердобинцев В.В. | п. Журавлево, ул. Трактовая, 19 «А» (прилегающая территория) |
| И.П. Латушки В.В. | с. Кордово, ул. Гагарина, 143 «А» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Геологическая, 11 «В» (прилегающая территория) |
| Саянская ГРП | с. Кордово, ул. Геологическая, 1 «А» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Геологическая, 1 «В» (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Набережная, 15 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Набережная, 11 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Набережная, 3 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Набережная, 17 (прилегающая территория) |
|  | с. Кордово, ул. Береговая, 29 (прилегающая территория) |
| МБО Кордовская СОШ №14 | с. Кордово, ул. Школьная, 45 |
| МБДОУ Кордовский детский сад «Земляничка» | с. Кордово, ул. Набережная, 8 |
| МКОУ Журавлевская ООШ №23 | п. Журавлево ул. Лесная 8 |
| Кордовский ДРСУ | с. Кордово, ул. Школьная, 11 |
| ООО Маргоз | с. Кордово, ул. Набережная, 13 (прилегающая территория) |
| ФАП с. Кордово | с. Кордово, ул. Гагарина, 143 «А» (прилегающая территория) |
| ФАП п. Журавлево | п. Журавлево, ул. Новая, 9-1 (прилегающая территория) |
| Библиотека п. Журавлево | п. Журавлево, ул. Лесная, 5 (прилегающая территория) |
|  | п. Журавлево, ул. Новая, 8 (прилегающая территория) |
| Кордовский СДК, библиотека | с. Кордово, ул. Набережная, 32 (прилегающая территория) |
| Администрация Кордовского сельсовета | с. Кордово, ул. Гагарина, 67 (прилегающая территория) |
| Совет молодежи | Территория бора при въезде в с. Кордово |
|  | Территория бора и берег реки (в районе старого пионерского лагеря) |
| СМК | Территория, прилегающая к строительной площадке и свалка ТБО |

С О Г Л А С О В А Н О:

| Наименование организации | Подпись |
| --- | --- |
| ООО «Курагинский промхоз» |  |
| Саянская ГРП |  |
| И.П. Килин Е.Л. |  |
| И.П. Латушки В.В. |  |
| МБО Кордовская СОШ №14 |  |
| МБДОУ Кордовский детский сад «Земляничка» |  |
| Кордовский ДРСУ |  |
| ООО Маргоз |  |
| Кордовский СДК, библиотека |  |
| Администрация Кордовского сельсовета |  |
| Совет молодежи |  |
| СМК |  |