АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

17.12.2013                                        с. Кордово                                            № 12-р

В связи с установлением ледового покрова на р. Кордовка, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

- Утвердить план проведения работ на р. Кордовка в зимне-весенний период 2013-2014 гг. (приложение 1)

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                           В.Л. Кондратьев

Приложение № 1

к Решению КЧС и ПБ

№ 12-р от 17.12.2013г

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безопасности

на р. Кордовка в зимне-весенний период в 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по очистке берегов и углублению русла р. Кордовка | Июль-август 2013 г. | Курагинский УКС |
| 2 | Заключение договоров на поставку насыпного материала (щебня) с ООО «Известком» | Декабрь-март 2013-2014гг. | Кондратьев В.Л. |
| 3 | Профилактические беседы по недопущению выезда на лед русла на снегоходах и другой технике | Декабрь-апрель 2013-2014гг. | Кондратьев В.Л. Депутаты Специалисты администрации |
| 4 | Визуальный осмотр ледового покрытия р. Кордовка | Декабрь-апрель 2013-2014гг. | Кондратьев В.Л. |