АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2015                                          с. Кордово                                         № 35-п

О подготовке теплоснабжающих

организаций МО Кордовский сельсовет

к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства сельсовета независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительный период 2015-2016 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий и план-график подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение 1)

- Создать комиссию по проверке подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение 2)

- Утвердить план-график работы комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение 3)

- Завершить все работы по объектам электро и теплоснабжающих организаций, электрических и тепловых сетей до 30.08.2015 года с оформлением «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов»

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Кордовский вестник».

И.о. главы Кордовского сельсовета                                            И.М. Булатова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Кордовского сельсовета

от 23.06.2015 № 35-п

Мероприятия и план-график

подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов в МО Кордовский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2015-2016 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МБОУ «Кордовская СОШ № 14» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МБОУ Кордовская СОШ № 14 | В период с 01.06.2015 по 30.08.2015 года. |
| 2. | МКОУ «Журавлевская ООШ № 23» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МКОУ Журавлевская ООШ № 23 | В период с 09.08.2015 по 30.08.2015 года. |
| 3. | МБУК «Кордовский СДК» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МБУК «Кордовский СДК» | В период с 09.08.2015 по 30.08.2015 года. |
| 4. | МБДОУ «Земляничка» | Состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая МБДОУ «Земляничка» | В период с 09.08.2015 по 30.08.2015 года. |
| 5. | Кордовский ФАП | Состояние удовлетворительное, профилактика |  | В период с 09.08.2015 по 30.08.2015года. |
| 6. | Журавлевский ФАП | Состояние удовлетворительное, профилактика | Фельдшер | В период с 09.08.2015 по 30.08.2015 года. |

И.о. главы Кордовского сельсовета                                            И.М. Булатова

Приложение №2

к постановлению Администрации

Кордовского сельсовета

от 23.06.2015 № 35-п

Состав комиссии

по проверки подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов в МО Кордовский сельсовет

Председатель комиссии – Кондратьев Вадим Леонидович, глава сельсовета;

Заместитель председателя – Филяев Дмитрий Николаевич, депутат Кордовского сельского Совета депутатов;

Ответственный секретарь – Рожкова Людмила Викторовна, специалист 1-ой категории администрации Кордовского сельсовета

Члены комиссии –                       Немченко Игорь Иванович

(по согласованию)

Латушкин Виталий Валентинович

(по согласованию)

Золотухин Павел Александрович

(по согласованию)

И.о. главы Кордовского сельсовета                                            И.М. Булатова

Приложение №3

к постановлению Администрации

Кордовского сельсовета

от 23.06.2015 № 35-п

План-график

работы комиссии по проверки подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов в МО Кордовский сельсовет

1 проверка – с 01.08.2015 по 10.08.2015 г.;

2 проверка – с 11.08.2015 по 20.08.2015 г.;

3 проверка – с 21.08.2015 по 30.08.2015 г..

И.о. главы Кордовского сельсовета                                            И.М. Булатова